Loggbok

## 25/11 - Första Dagen

Vi delade in oss i grupper och de blev Abbas, jag, Hamodi och Staffan. Vi kom överens om att göra en Kalender!

Produktägare – Abbas  
Scrum Maser – Hamodi  
Dev Team – Alla

**Våran vision:** (Elevator Pitch)  
Vem använder inte en kalender idag?  
Varför ha allt i huvudet när du kan ha i kalender.  
Vår vision är att skapa en enkel kalender!  
Den ska vara lätt och tydlig att förstå och navigera sig via  
Vi vill nå ut till en breddare målgrupp och finnas till för alla.  
Vårt huvudmål är att skapa ett behov hos våra användare  
*Feedback: För bred målgrupp!*

**Personas: Barn, funktionsnedsättning, 7-13 år**Kalle, 13år, dyslexi  
Ahmed, 10år, Adhd  
Lisa, 7, aspberger

**User Story:**

1. Som ett barn med funktionsnedsättning 20  
   vill kunna se en månad i min kalender  
   Så jag kan se vilka dagar som har händelser
2. Som ett barn med funktionsnedsättning 7  
   vill jag kunna se andra månader  
   Så jag kan se bakåt i tiden.
3. Som ett barn med funktionsnedsättning 7  
   vill jag kunna se andra månader  
   Så jag kan se fram i tiden.
4. Som användare 20  
   vill jag se dagar händelser  
   så att jag kan planera min dag
5. Som användare 10  
   vill jag visa en enskild händelse  
   så att jag kan se händelsens information
6. Som användare  
   vill jag kunna skapa en händelse 13  
   så att jag kan hålla reda på händelsen
7. Som användare 8  
   vill jag kunna använda färg/färger  
   så att vi får en bättre förståelse
8. Som användare  
   vill jag kunna använda bilder 11  
   så att vi får en bättre fokus
9. Som användare 5  
   vill jag redigera och händelse   
   så att jag kan uppdatera en händelseinformation
10. Som användare 5  
    vill jag radera ett evenemang  
    så att jag kan ta bort annullerade skyldigheter

Estimering = teamet bestämmer måtten och hur de ska va utformat, tex s-xl eller 1-5 (poängskala)  
Backlogg prioriteringen har inget med user story estimaten att göra.

## 27/11 - Dag 2

Produktägaren inleder start av backlogg.

Backloggen:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Order | estimaten | Description |
| 1 | 5 | Kalender (rutan) |
| 5 | 10 | År - |
| 2 | 10 | Månader |
| 4 | 20 | Dagar – måndag, tisdag osv |
| 3 | 30 | Datum - siffrorna |
|  |  | FUNKTIONER |
| 10 | 70 | Välja färger - |
| 11 | 90 | Lägga till bilder- |
| 6 | 50 | Bläddra- |
| 8 | 100 | Lägga till händelser |
| 7 | 70 | Klickar på en dag – vissa hela dagen |
| 9 | 40 | tabort händelser |
| 12 | 5 | Färg vid hover |

Sprint 1 (Sprint planering) -27/11  
\*2 veckor sprint (Får vi köra en vecka?)

Sprint mål – En visuell kalender (Ordning punkt 1-6)

Sprint vad ska göras/ göra – punkt 1-6, välj en varsin punkt (månader)

Hamodi – 2  
Staffan - 3  
Abbas - 4  
Annika - 1

Staffan- styr upp stormboard/trello board