Loggbok

## Dag 1 - 25/11 - Första Dagen

Vi delade in oss i grupper och de blev Abbas, jag, Hamodi och Staffan. Vi kom överens om att göra en Kalender!

Produktägare – Abbas  
Scrum Maser – Hamodi  
Dev Team – Alla

**Våran vision:** (Elevator Pitch)  
Vem använder inte en kalender idag?  
Varför ha allt i huvudet när du kan ha i kalender.  
Vår vision är att skapa en enkel kalender!  
Den ska vara lätt och tydlig att förstå och navigera sig via  
Vi vill nå ut till en breddare målgrupp och finnas till för alla.  
Vårt huvudmål är att skapa ett behov hos våra användare  
*Feedback: För bred målgrupp!*

**Personas: Barn, funktionsnedsättning, 7-13 år**Kalle, 13år, dyslexi  
Ahmed, 10år, Adhd  
Lisa, 7, aspberger

**User Story:**

1. Som ett barn med funktionsnedsättning 20  
   vill kunna se en månad i min kalender  
   Så jag kan se vilka dagar som har händelser
2. Som ett barn med funktionsnedsättning 7  
   vill jag kunna se andra månader  
   Så jag kan se bakåt i tiden.
3. Som ett barn med funktionsnedsättning 7  
   vill jag kunna se andra månader  
   Så jag kan se fram i tiden.
4. Som användare 20  
   vill jag se dagar händelser  
   så att jag kan planera min dag
5. Som användare 10  
   vill jag visa en enskild händelse  
   så att jag kan se händelsens information
6. Som användare  
   vill jag kunna skapa en händelse 13  
   så att jag kan hålla reda på händelsen
7. Som användare 8  
   vill jag kunna använda färg/färger  
   så att vi får en bättre förståelse
8. Som användare  
   vill jag kunna använda bilder 11  
   så att vi får en bättre fokus
9. Som användare 5  
   vill jag redigera och händelse   
   så att jag kan uppdatera en händelseinformation
10. Som användare 5  
    vill jag radera ett evenemang  
    så att jag kan ta bort annullerade skyldigheter

Estimering = teamet bestämmer måtten och hur de ska va utformat, tex s-xl eller 1-5 (poängskala)  
Backlogg prioriteringen har inget med user story estimaten att göra.

## Dag 2 - 27/11

Sprint 1 (Sprintplanering)

\*1 veckas sprint

Backloggen:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Order | estimaten | Description |
| 1 | 5 | Kalender (rutan) |
| 2 | 10 | Månader |
| 3 | 30 | Datum - siffrorna |
| 4 | 20 | Dagar – måndag, tisdag osv |
| 5 | 10 | År - |
| 6 | 50 | Bläddra- |
| FUNKTIONER | | |
| 7 | 70 | Klickar på en dag – vissa hela dagen |
| 8 | 100 | Lägga till händelser |
| 9 | 40 | tabort händelser |
| 10 | 70 | Välja färger - |
| 11 | 90 | Lägga till bilder- |
| 12 | 5 | Färg vid hover |

Sprint mål – En visuell grund av kalender (Ordning punkt 1-6)

Sprint vad ska göras/ göra – punkt 1-6, välj en varsin punkt (månader)

Hamodi – 2  
Staffan - 3  
Abbas – 4  
Annika – 1,5

Staffan- styr upp trello board - https://trello.com/b/aaiW6Xsr/agile-sprint-board  
Vi ska köra retroperspektiv i trello och visa upp.

Gemensama riktlinjer:

Branch name - uppgift eng  
Class/id name - eng  
Kommentarer Svenska/engelska

# dag 3 - 30/11

Första Sprint mötet  
  
Annika  
Gjort – lagt till år  
Göra – sa kunna bläddra mellan år

Hamodi  
Gjort – inte börjat än  
Göra – sa lägga till månader, samt bläddring

Abbas  
Gjort – lagt veckodagar (statiska)  
Göra – sa jobba vidare med pop up rutan när man klickar på dagar.

Staffan  
Gjort – lagt till dagar (nummer)  
Göra – ska jobba vidare med att markera aktiv dag

# Dag 4 – 2/12

Sprint mote   
  
Annika  
Gjort – Lagt till att bläddra mellan åren och städat min kod  
Göra – kompetensutveckling, dokumentation

Hamodi  
Gjort – lägga till månader, samt bläddring  
Göra – kompetensutveckling

Abbas   
Gjort- lagt till pop up ruta  
göra - kompetensutveckling

Staffan  
Gjort – lagt att markera aktiv dag (dynamisk)  
Göra – kompetensutveckling

tankar

* När man bläddrar mellan månader ska år hänga med

Bestämt sprintgranskning och retrospektivmöte tid 11.00 😊

# Dag 5 – 4/12 2020

## 11.00 – Sprintgranskning (18 min)

● Vad blev klart?  
Vi blev klara layouten, rutan, år, månader, veckodagar, datum, bläddra, färg aktuell dag, färg vid hover, kunna klicka på en dag (popup)

● Hur fungerar det?  
Det fungerade bra, eventuellt lite generöst med tid, trevlig samarbete.

● Vad har vi lärt oss?  
Trello, vi har lärt oss agilt arbetsätt, gitbash, sammarbeta och vänder oss till gruppen vid funderingar/frågor, Fin feedback från gruppen.

Att vi måste bli bättre på att använda trello för att flytta ”in progress” till ”testing”

● Är det användbart för kunden?  
I ett syfte att se datum absolut, däremot har den inget större värde eftersom den inte är personlig än

● Vad blev inte klart?  
Inget, vi gjorde klart hela sprintbackloggen

● Vägen framåt?  
Förbereda kommande sprint

● Frågor?Vad innebär “tidboxa demot”?

## 11.30 – Retrospektiv

● Vad hände i sprinten?  
Gick lite förfort in och delade upp uppgifter, känns som vi missade en del, bland annat trello, testing, inbörden av sprint, dod till en början också.

● Hur känns det?

Det känns bra men vi måste ha en mer strukturerad plan och förtydliga det i sprintbackloggen innan vi programmerar.

Ta ett mer strukturerat sprintplaneringsmöte och skriva vad varje sak e printbackloggen ska innebära och vad våran vision är för den.

● Vad kan förbättras?  
Jobba bättre agilt och följa stegen (tar med de underlag vi har under möten)

● Vad är viktigast att förbättra?  
Vårat sätt att jobba agilt kan bli mycket starkare och det är viktigt att vi jobbar vidare på det.

● Hur kan vi bli bättre på det vi redan gör?  
Bli mer lyhörda och öva öva öva!

● Vad förbättrar vi härnäst?  
Strukturerar upp vårt nästkommande sprint under nästa sprintplanneringsmöte bättre (mer i detalj), Använda tiden bättre.

● Har vi gjort det som vi sa vi skulle göra sen sist?Detta är vår första vecka där av går detta ej att besvara ännu

# Dag 6 – 7/12

Produkt ägare – Annika  
Scrum master - Staffan

Frågor att besvara

● Vilka stories ska vi jobba på

Svar: lägga till händelser, ta bort händelser, att år hänger med mellan dec-jan

● Vad är sprintmålet?

Skapa funktion vart användare kan lägga till händelse samt tabort. Få färg på aktiva dagar.

● Hur mycket arbete kan vi lyfta in i sprinten?

Estimerat totalt 210 poäng

● Är arbetet redo att lyfta in i sprinten?

Ja de kommer i önskad ordning utefer vår backlog

● Hur ska vi dema varje story?

● Hur vet vi att vi är redo med

varje story? (DoD)

● Tror vi att vi klarar av

sprintmålet?

# Dag 7 – 8/12

Daily Stand up (Hamodi frånvarande)

Hamodi och Abbas  
Vad är gjort? Inget än

Vad kommer göras? Ska sammla information

Annika  
Vad är gjort? Lagt till funktionen för att år ska hänga med när man bläddrar mellan månader  
Vad kommer göras? Skriver dokumentation   
eventuella Svårigheter? inga just nu

Staffan  
Vad är gjort? Skapat en börjat till att färgmarkera dagar med händelser, samt rättat till så att den röda markeringen på dagens dag stannar kvar i rätt månad/år.  
vad kommer att göras? Vet inte, behöver input från Abbas och Hamodi på hur funktionen ska kallas. Vilket värde får jag från dem och vad vill de ha i retur?

# Dag 8 -9/12

Daily Standup

Annika  
Vad är gjort? dokument  
Vad kommer göras? Hör med abbas och utgå därifrån  
eventuella Svårigheter?

Hamodi  
Vad är gjort? Inget än  
Vad kommer göras? Hör med abbas och utgå därifrån  
eventuella Svårigheter?

Abbas  
Vad är gjort? Popup med tabell, klicka å vald tid (dubblaklick) promt skriva in   
Vad kommer göras?  
eventuella Svårigheter?

Staffan  
Vad är gjort? Pilla lite dokument  
Vad kommer göras? Hör med abbas och utgå därifrån  
eventuella Svårigheter?

Vad Som ska göras :  
1. Att på något sätt se till så att inte alla events visas på alla dagar haha.   
2.Att sofforna till vänster i tabellen ändras till klockslag.  
3.Lägga till titel med datumet för den dag man har klickat på.

# Dag 9 – 10/12

Vad är gjort?  
Vad kommer göras?  
eventuella Svårigheter?

**Staffan**

Datum I händelsevyn (title), rapport

Fortsätta på färg

**Abbas**

Inget

Ska se över klick?

**Annika**

Klar tabell med tiderna.

# Dag 10 – 11/12

### Sprint granskning

**Vad blev klart?**

Punkt 10-12 = läggt till händelser, färg på dagen och tabort händelser

**Hur fungerar det?**

Bra, vi behöver byta klick mot dubbelklick på lägga till och tabort händelser

Vi behöver styla händelserutan

**Vad har vi lärt oss?**

Vi har lärt oss att en mer detaljeras sprintplanering underlättar jobbet.  
Vi har följt spelreglerna i agila arbetssättet bättre och insätt vilken fördel det är

Blivit bättre på att läsa och förstå andras kod

**Är det användbart för kunden?**

Nu funkar det som en dag kalender och skulle kunna användas av kund

**Vad blev inte klart?**

Allt i vår sprintbackloggen

**Vägen framåt?**

Lägga till bilder, utöka användarvänligheten, styling

### Retrospektiv

**Vad gick bra?**

* Bra samarbetet och dialoger
* jämt uppdelade storys
* Planeringen var mycke bättre.
* Vårt Sprintplanneringsmöte var mer strukturerat och mer detaljrikt än tidigare
* Vi har jobbat mycke bättre med trello och satt specificerat DoD på varje story
* Vi har följt de agila stegen i hela sprinten

**Vad kan vi förbättra?**

* Bryt ner Stories ytterligare när det går så att vi kan jobba parallellt
* Kommunikationen kan förbättras ytterligare, i vad vi gör och kommunikation angående stylingen
  + Begränsa oss (så att det inte blir för spretigt)
  + Att ideer direkt läggs i backloggen så att de inte börjar pillas på
  + Vid eventuell bugg, ta diskussion med teamet inna återgärder

**Vilka åtgärdspunkter ska vi ta med oss till nästa sprint?**

* Allt under ”Vad vi kan förbättra” vi ta med oss in i nästa sprint och förbättra